VPP项目周结报告 - 第6周

报告人：学生C（负责人 / 配电网潮流校验与拓扑分析）
报告周期：第6周（2026年9月2日 — 9月8日）
报告日期：2026年9月9日

一、本周工作概述

第5周的核心目标是完成A_v2新数据的导入校验，并建立全自动接口化协作框架，实现从“手动传文件”到“API自动调用”的工程化升级。

本周完成了：目录结构规范化（按版本管理数据）、配置中心建立（config.py 统一管理路径）、A_v2数据拆分与完整校验、A_v1 vs A_v2 版本对比分析、API接口服务搭建（供B/D同学对接），以及ABD三人的接口文档撰写与发送。

二、本周核心任务完成情况

2.1 规范化目录结构与配置中心建立

| 任务 | 说明 |
| --- | --- |
| 创建版本化目录 | data/A_v1/、data/A_v2/、data/B/、data/output/ 已建立 |
| 配置文件 config.py | 统一管理所有数据源路径，支持多版本切换 |
| config_loader.py（后改为 config.py） | 提供 get_active_dataset()、get_dataset_paths() 等函数 |

解决问题：之前数据路径硬编码在各脚本中，切换数据源需手动改多份代码。现在只需在 config.py 中修改 ACTIVE_DATASET 变量，所有脚本自动读取对应路径。

2.2 A_v2数据导入与校验

| 任务 | 说明 |
| --- | --- |
| A_v2数据拆分 | split_data.py 生成 a_resources.csv 和 a_dispatch.csv |
| A_v2完整校验 | run_full_analysis.py 生成新版报告与图表 |
| 校验结果JSON导出 | data/output/validation_result.json 已生成（给D同学预留） |

A_v2校验结果摘要：

总时刻数：2016（7天 × 288个5分钟）

可行时刻：待填入

不可行时刻：待填入

不可行率：待填入

主要越限类型：待填入

2.3 版本对比分析（A_v1 vs A_v2）

| 任务 | 说明 |
| --- | --- |
| 版本对比脚本 | compare_versions.py 已创建 |
| 对比报告生成 | outputs/version_comparison.txt 已生成 |

对比结论：

根据A同学基于资源配置重新生成的数据，不可行率由 A_v1 的 31.35% 变为 待填入%

欠电压次数由 4344 次变为 待填入次

越限节点分布变化：由 A_v1 的 Bus 13-17 变为 待填入

反馈已发送给A同学，确认收到。

2.4 接口服务搭建（给B/D对接）

| 任务 | 说明 |
| --- | --- |
| API服务器 api_server.py | FastAPI服务，支持接收B调度方案、提供校验结果 |
| 健康检查接口 | GET /api/health 返回服务状态 |
| 调度方案接收接口 | POST /api/dispatch/ingest 接收B数据并自动触发校验 |
| 结果查询接口 | GET /api/validation/result/{dataset} 拉取校验结果 |
| 数据集切换接口 | POST /api/dataset/switch 远程切换当前数据集 |

部署信息：

服务地址：http://localhost:5001（待定，根据实际服务器调整）

启动命令：python scripts/api_server.py

2.5 接口文档交付（发给ABD三人）

| 对接方 | 文档内容 |
| --- | --- |
| A同学 | 资源配置接收接口 + 仿真数据发送接口规范 |
| B同学 | 仿真数据接收接口 + 调度方案发送接口规范 |
| D同学 | 校验结果接收接口 + Dashboard展示规范 |

三、本周数据流转图（最终形态）

text

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│                           全自动接口化协作闭环                                        │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│                                                                                     ││  Step 1: C同学（你）                                                               ││  运行 deploy_resources.py → 生成资源配置                                            ││  → POST /api/resources/upload → A同学                                              ││                                                                                     ││  Step 2: A同学（自动触发）                                                          ││  接收资源配置 → 自动运行仿真程序 → 生成7天×5分钟数据                                  ││  → POST /api/data/ingest → C同学                                                   ││  → POST /api/simulation/receive → B同学                                            ││                                                                                     ││  Step 3: B同学（自动触发）                                                          ││  接收仿真数据 → 自动运行调度优化算法 → 生成调度方案                                   ││  → POST /api/dispatch/ingest → C同学                                               ││                                                                                     ││  Step 4: C同学（自动触发）                                                          ││  接收调度方案 → 自动运行校验流程 → 生成校验结果                                      ││  → POST /api/validation/results → D同学                                            ││                                                                                     ││  Step 5: D同学（自动触发）                                                          ││  接收校验结果 → 自动更新Dashboard展示                                               ││                                                                                     │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

四、本周遇到的困难与解决方案

| 困难 | 原因 | 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| 配置文件 .yaml 需引入额外依赖 | yaml模块非标准库 | 改用 .py 格式（config.py），无需额外安装，直接可被Python导入 |
| A_v2数据拆分时路径不统一 | 拆分脚本硬编码路径 | 新建 split_data.py，改为从 config.py 读取路径配置 |
| B同学未响应联调请求 | B同学本周有其他任务 | 已将接口文档和示例代码发至B，约定下周一正式联调 |
| A同学反馈数据生成情况 | 未明确回复数据优化结果 | 已与A确认，待其完成数据再通知 |
| D同学接口文档与展示需求 | 未确认Dashboard技术选型 | 已提前准备JSON数据格式，待D确认后可直接对接 |

五、本周交付物清单

| 交付物 | 路径 |
| --- | --- |
| 配置中心 | config.py |
| 通用拆分脚本 | scripts/split_data.py |
| A_v2资源文件 | data/A_v2/a_resources.csv |
| A_v2调度文件 | data/A_v2/a_dispatch.csv |
| 校验结果JSON | data/output/validation_result.json |
| 校验报告 | outputs/report_summary.txt |
| 校验图表 | outputs/distance_violation.png |

六、下周工作计划

第6周核心目标：完成ABD三方接口联调，实现全自动闭环

| 任务 | 说明 |
| --- | --- |
| 与B同学联调 | B运行调度优化 → 调用我的 /api/dispatch/ingest → 我自动校验 |
| 与A同学联调 | 我运行资源配置 → 调用A的 /api/resources/upload → A自动生成数据 |
| 与D同学联调 | 我校验完成 → 调用D的 /api/validation/results → D自动更新Dashboard |
| 全流程端到端测试 | 一次完整运行：C生成配置 → A仿真 → B优化 → C校验 → D展示 |
| 代码冻结与文档整理 | 准备项目验收 |

七、总结

本周完成了从“手动传文件”到“全自动接口调用”的工程化升级。目录结构规范化、配置中心统一管理、API服务搭建、ABD接口文档交付四项核心工作均已落地。A_v2数据已完成校验和版本对比，B同学的联调安排在下周执行，整体项目已具备全流程自动化运行条件。

目前接口层已完备，等待B同学完成调度优化模块的接口实现后，即可打通全流程闭环。